# Kick-offfase – Project Procesoptimalisatie

Professioneel sjabloon voor scope, deliverables, afhankelijkheden en projectstart

# Inleiding

Dit document is het officiële sjabloon voor de Kick-offfase van een procesverbeterings- of automatiseringsproject. Het biedt structuur en consistentie bij het vastleggen van scope, deliverables, aannames en verantwoordelijkheden.

# 1. Statement of Work (SoW)

De Statement of Work (SoW) is het kaderdocument waarin alle afspraken over doelstellingen, deliverables, aannames en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Dit vormt de leidraad voor het project.

| Onderdeel | Beschrijving | Voorbeeld |
| --- | --- | --- |
| Projectnaam | Naam van de automatisering of procesoptimalisatie | Factuurverwerking inkomende facturen |
| Doelstellingen | Zakelijke en operationele doelen van het project | Verkorting van de doorlooptijd met 50% |
| Scope | Wat valt binnen en buiten de opdracht | Binnen scope: herkenning en boeking, Buiten scope: betalingen |
| Deliverables | Concrete resultaten | PDD, SDD, UAT Plan, Runbook |
| Tijdlijn | Belangrijkste fasen en deadlines | Analyse: 2 weken, Ontwerp: 1 week |

# 2. Scope

| Onderdeel | Beschrijving |
| --- | --- |
| Procesnaam | Factuurverwerking inkomende facturen |
| Doel van het proces | Correcte en tijdige registratie van inkomende facturen |
| In Scope | Herkenning, validatie en boeking in financieel systeem |
| Out of Scope | Goedkeuringsworkflow, betalingen |
| Succescriteria | Doorlooptijd < 48 uur, <1% fouten |

# 3. Deliverables, afhankelijkheden en aannames

| Deliverable | Omschrijving | Eigenaar | Deadline | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDD | Procesbeschrijving As-Is en To-Be | Business Analyst | 15-02-2026 | Concept |
| SDD | Technisch ontwerp | Solution Architect | 22-02-2026 | Open |
| UAT Plan | Testscenario’s en criteria | Business Analyst | 29-02-2026 | Open |

# 4. Project Readiness Checklist

| Categorie | Controlepunt | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Omgeving | Dev/Test/Prod beschikbaar | ✅ |  |
| Toegang | Gebruikersrechten geregeld | ⏳ | Nog in aanvraag |
| Data | Testdata gevalideerd | ✅ |  |

# 5. Application Access Tracker

| Applicatie | Omgeving | Gebruiker | Rechten | Datum | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boekhoudsoftware | Test | Bjorn Proost | Admin | 01-02-2026 | Gereed |
| Factuursoftware | Prod | Developer Team | Write | 02-02-2026 | In aanvraag |

# 6. Issue Tracker

| Issue ID | Datum | Categorie | Omschrijving | Impact | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-001 | 04-02-2026 | Toegang | Geen rechten in testomgeving | Hoog | Open |
| IT-002 | 05-02-2026 | Data | Onvolledige testdataset | Middel | In behandeling |